Приложение № 1 к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

от 05.04.2023 № 732-п

Таблица № 1

| Годы | Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 2018 | Гурьяновский лес (2-й этап) | - устройство игровой детской площадки; - устройство спортивной площадки; - установка малых архитектурных форм; - устройство ландшафтных пешеходных дорожек |
| 2019 | Гурьяновский лес (3-й этап) | - строительство наружного освещения спортивной и игровой детской площадок; - устройство видеонаблюдения площадок; - установка малых архитектурных форм; - устройство ландшафтных пешеходных дорожек |
|  | Пешеходная зона по ул. Лейпунского (1 этап) | - ремонт инженерных сетей; - ремонт фонтанного комплекса |
| 2020 | Пешеходная зона по ул. Лейпунского (2 этап) | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - устройство освещения; - озеленение; - восстановление фонтанного комплекса |
| 2021 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Курчатова, д. 13 | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
|  | Благоустройство по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь) | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
| 2022 | Благоустройство сквера по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра "Мир") | - устройство нового покрытия тротуарных дорожек; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - озеленение территории |
| 2023 | Благоустройство территории, расположенной между домами N 129 и 137 по пр. Ленина | - устройство нового покрытия тротуарных дорожек; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - озеленение; - устройство дренажной системы и системы водоотведения; - строительство амфитеатра; - устройство детских и спортивных площадок; - организация видеонаблюдения и точек доступа в Интернет |
|  | Благоустройство сквера «Репинский овраг» в г. Обнинске Калужской области (в районе пр. Ленина, д. 69) | - устройство нового покрытия тротуарных дорожек; - устройство наружного освещения; - устройство дренажной системы и системы водоотведения; - устройство детских и спортивных площадок; - озеленение; - установка малых архитектурных форм; - организация водного объекта; - организация эко-тропы; - организация видеонаблюдения и точек доступа в Интернет. |
| 2024 | Благоустройство общественной территории, определенной по итогам рейтингового голосования | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |

Приложение № 2 к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

от 05.04.2023 № 733-п

- 7.2. 2 этап: 2023 - 2024 годы

| N п/п | Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации |  | Итоговое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов благоустройства и проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству. |  | 2023 - 2024 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 126556,1 | 30889,5 | 157445,6 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 192,8 | 289,7 | 482,5 |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 35070,8 | 898,2 | 35969,0 |
|  |  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 161819,7 | 32077,4 | 193897,1 |
|  | * В том числе разработка проекта благоустройства сквера «Репинский овраг» в г. Обнинске Калужской области (район дома № 69 по пр. Ленина) |  |  |  | Местный бюджет | 6800,0 |  |  |
|  | *Разработка заявки для участия в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году – 3200 тыс. руб. |  |  |  | Местный бюджет | 3200,0 |  |  |
| 1.1. | Индикатор 1. Количество благоустроенных общественных территорий | 0,4 |  | ед. |  | 2 | 1 | 2 |
| 1.2. | Индикатор 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий | 0,3 |  | % |  | 84,23 | 87,0 | 87,0 |
| 1.3. | Индикатор 3. Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" | 0,3 |  | % |  | 93,0 | 95,0 | 95,0 |
| ИТОГО по программе на втором этапе |  |  |  | тыс. руб. | Всего | 161819,7 | 32077,4 | 193897,1 |
| В том числе |  |  |  | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 126556,1 | 30889,5 | 157445,6 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Областной бюджет | 192,8 | 289,7 | 482,5 |
|  |  |  |  | тыс. руб. | Местный бюджет | 35070,8 | 898,2 | 35969,0 |

Приложение №  3  к  постановлению

Администрации  города  Обнинска

от 05.04.2023   №  733-п

- 8. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы

- «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта<1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов<2> | Сроки реализа-ции | Единица измере- ния | Источники финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  | Итоговое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | F | «Жилье и городская среда» |  |  |  | тыс. руб. | Всего: | 4 227,0 | 51 246,5 | 33 087,8 | 19 502,0 | 127 346,6 | 32 077,4 | 267 487,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4 057,9 | 33 229,8 | 31 862,9 | 18 779,9 | 126 556,1 | 30 889,5 | 245 376,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38,0 | 16 427,7 | 298,4 | 176,1 | 192,8 | 289,7 | 17 422,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 131,1 | 1 589,0 | 926,5 | 546,0 | 597,7 | 898,2 | 4 688,5 |
| 1. | F2 | «Формирование комфортной городской среды» (Благоустройство общественных территорий) | Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов благоустройства и проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2019-2024 | тыс. руб. | Всего: | 4 227,0 | 51 246,5 | 27 539,2 | 19 502,0 | 127 346,6 | 32 077,4 | 261 938,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4 057,9 | 33 229,8 | 26 519,7 | 18 779,9 | 126 556,1 | 30 889,5 | 240 032,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38,0 | 16 427,7 | 248,4 | 176,1 | 192,8 | 289,7 | 17 372,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 131,1 | 1 589,0 | 771,1 | 546,0 | 597,7 | 898,2 | 4 533,1 |
|  |  |  | Целевой показатель 1 Количество благоустроенных общественных территорий |  |  | штук |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |
|  |  |  | Целевой показатель 2 Доля площади благоустроенных общественных территорий |  |  | % |  | 51,0 | 54,1 | 71,1 | 79,6 | 84,3 | 87 | 87 |
|  |  |  | Целевой показатель 2 Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования "Город Обнинск" |  |  | % |  | 70,0 | 77,0 | 83,0 | 90,0 | 93,0 | 95 | 95 |
| 1.1.1. |  |  |  | Благоустройство общественной территории –Гурьяновский лес | 2019 | тыс. руб. | Всего: | 4227,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 4057,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 38,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 131,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  | Благоустройство общественной территории по ул. Лейпунского | 2020 | тыс. руб. | Всего: |  | 51246,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 33229,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | 16427,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1589,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  |  | Благоустройство общественной территории, расположенной в районе дома №13 по ул. Курчатова | 2021 | тыс. руб. | Всего: |  |  | 20995,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 20218,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 189,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 587,9 |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  |  |  | Благоустройство по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь) | 2021 | тыс. руб. . | Всего: |  |  | 6543,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 6301,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 59,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 183,2 |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  |  |  | Благоустройство общественной территории по ул. Шацкого в районе д. 20 | 2022 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  | 19502,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | 18779,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | 176,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 546,0 |  |  |  |
| 1.1.6. |  |  |  | Благоустройство территории, расположенной между домами N 129 и 137 по пр. Ленина | 2023 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  | 21346,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 20556,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 192,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 597,7 |  |  |
| 1.1.7. |  |  |  | Благоустройство сквера «Репинский овраг» в г. Обнинске Калужской области (в районе пр. Ленина, д. 69) | 2023 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  | 106000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 106000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.1.8. |  |  |  | Благоустройство общественной территории определенной по итогам рейтингового голосования | 2024 | тыс. руб. | Всего: |  |  |  |  |  | 32077,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 30889,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | 289,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 898,2 |  |
| 1.2. | F2 | «Формирование комфортной городской среды» (Благоустройство дворовых территорий) | Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередач, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству |  | 2021 | тыс. руб. | Всего: |  |  | 5548,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 5343,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 155,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Целевой показатель 1 Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  | ед. изм. |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Целевой показатель 2 Доля благоустроенных дворовых территорий |  |  | % |  |  |  | 74,7 |  |  |  | 74,7 |
|  |  |  | Целевой показатель 3 Доля площади благоустроенных дворовых территорий |  |  | % |  |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |
|  |  |  |  | Благоустройство внутридворовых территорий: - по пр. Маркса д. 102; - ул. Энгельса д.34 | 2021 | тыс. руб. | Всего: |  |  | 5548,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  | 5343,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 50,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 155,4 |  |  |  |  |