Приложение 1

к постановлению Администрации города

от 22.03.2024 № 765-п **5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы**

**муниципального образования «Город Обнинск» «Развитие инженерной инфраструктуры города Обнинска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэфф. индика-тора | Срок реали-зации | Единица измерения | Источники финансиро вания | Годы реализации | | | | | | | Целевое (суммар-ное)  значение  показателя |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| *Мероприятие 1:*  **Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов** |  | **2023-2025** | тыс. руб. | **Всего:** | **111323,0** | **10 000,0** |  |  |  |  |  | **121323,0** |
| Федераль-ный бюджет | 96 782,1 |  |  |  |  |  |  | 96 782,1 |
| Областной бюджет | 3 024,5 |  |  |  |  |  |  | 3 024,5 |
| Местный бюджет | 11516,4 | 10 000,0 |  |  |  |  |  | 21516,4 |
| *Индикатор 1:*  Количество новых станций очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения | 0,5 | **2023,2025** | шт. |  | 3 | 0 | 8 |  |  |  |  | 11 |
| *Индикатор 2:*  Количество потребителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию | 0,5 | **2023,2025** | чел. |  | 12 020 | 0 | 16 800 |  |  |  |  | 28 820 |
| *Индикатор 3:*  Наличие разработанного проекта на строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского водозабора | 1,0 | **2024** | Да – 1  Нет - 0 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 2:*  **Реконструкция 1-й технологической линии очистных сооружений канализации города** |  | **2025- 2029** | тыс.руб. | **Всего:** |  |  |  | **180 000,0** | **220 000,0** | **260 000,0** | **280 000,0** | **940000,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 172 800,0 | 211 200,0 | 249 600,0 | 268 800,0 | 902400,0 |
| Областной |  |  |  | 5 400,0 | 6 600,0 | 7 800,0 | 8 400,0 | 28200,0 |
| Местный |  |  |  | 1 800,0 | 2 200,0 | 2 600,0 | 2 800,0 | 9400,0 |
| *Индикатор 1:*  Наличие разработанного проекта на реконструкцию 1-й технологической линии очистных сооружений канализации города | 1,0 | **2025- 2029** | Да – 1  Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 3:*  **Строительство нового водозаборного узла с магистральными водопроводами в районе д. Анисимово и Спас-Загорье** |  | **2024-2029** | тыс.руб. | Всего: |  |  |  | **280 000,0** | **290 000,0** | **300 000,0** | **310 000,0** | **1 180 000,0** |
| Федеральный бюджет |  |  |  | 268 800,0 | 278 400,0 | 288 000,0 | 297 600,0 | 1 132 800,0 |
| Областной бюджет |  |  |  | 8 400,0 | 8 700,0 | 9 000,0 | 9 300,0 | 35 400,0 |
| Местный |  |  |  | 2 800,0 | 2 900,0 | 3 000,0 | 3 100,0 | 11 800,0 |
| *Индикатор 1:*  Наличие разработанного проекта на строительство нового водозаборного узла с магистральными водопроводами в районе д. Анисимово  и Спас-Загорье | 1,0 | **2024-2029** | Да - 1  Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 4:*  **Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково** |  | **2025** | тыс.руб. | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Индикатор 1:*  Наличие разработанного проекта на строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково | 1,0 | **2025** | Да -1  Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 5:*  **Строительство очистных сооружений ливневых стоков базы по ул. Лесная, 15а** |  | **2025** | тыс.руб. | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Индикатор 1:*  Наличие разработанного проектана строительство очистных сооружений ливневых стоков базы по ул. Лесная, 15а | 1,0 | **2025** | Да – 1 нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 6:*  **Разработка схемы водоснабжения и водоотведения МО «Город Обнинск» на период 2025-2035 годы** |  | **2025** | тыс.руб. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Индикатор 1:*  Наличие разработанной схемы водоснабжения и водоотведения МО «Город Обнинск» на период 2025-2035 годы | 1,0 | **2025** | Да - 1  Нет - 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Мероприятие 7:*  **Осуществление функций заказчика МБУ «Управляющая компания систем коммунальной инфраструктуры»** |  | **2023-2029** |  | Местный бюджет | **4 852,9** | **5 000,0** |  |  |  |  |  | **9 852,9** |
| *Мероприятие 8:*  **Строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова** |  | **2023-2025** | тыс.руб. | Всего: | **35 169,3** | **57 352,1** | **57 352,1** |  |  |  |  | **149873,5** |
| Областной бюджет |  | 56 778,6 | 56 778,6 |  |  |  |  | 113557,2 |
| Местный бюджет | 35 169,3 | 573,5 | 573,5 |  |  |  |  | 36316,3 |
| ИТОГО по  Программе |  |  | тыс. руб. | Всего: | **151345,2** | **72352,1** | **57 352,1** | **460 000,0** | **510 000,0** | **560 000,0** | **590 000,0** | **2401049,4** |
| Федераль-  ный бюджет | **96 782,1** | **0,0** | **0,0** | **441 600,0** | **489 600,0** | **537 600,0** | **566 400,0** | **2131982,1** |
| Областной бюджет | **3 024,5** | **56 778,6** | **56 778,6** | **13 800,0** | **15 300,0** | **16 800,0** | **17 700,0** | **180181,7** |
| Местный бюджет | **51538,6** | **15 573,5** | **573,5** | **4 600,0** | **5 100,0** | **5 600,0** | **5 900,0** | **88885,6** |

Приложение 2

к постановлению Администрации города

от 22.03.2024 № 765-п

**5.1. Информация о реализации национальных проектов в рамках**

**муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск»**

**«Развитие инженерной инфраструктуры города Обнинска»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Код НП, ФП | Наименование проекта <1> | Наименование мероприятия муниципальной программы | Направление расходов <2> | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации | | Итоговое значение показателя |
| 2023 | 2024 |
| 1 | F | Жилье и городская среда |  |  | 2023 - 2024 | тыс. руб. | Всего | **100 814,7** |  |  |
| Федеральный бюджет | 96 782,1 |  |  |
| Областной бюджет | 3 024,5 |  |  |
| Местный бюджет | 1 008,1 |  |  |
| 1.1 | F5 | Чистая вода | Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов | Проектирование и строительство станций очистки воды для скважин Вашутинского и Добринского водозаборов | 2023 - 2024 | тыс. руб. | Всего | **100 814,7** |  |  |
| Федеральный бюджет | 96 782,1 |  |  |
| Областной бюджет | 3 024,5 |  |  |
| Местный бюджет | 1 008,1 |  |  |
|  | *Целевой показатель 1:*  Количество новых станций очистки питьевой воды из централизованных источников водоснабжения |  |  | шт. |  | 3 | 0 | 3 |
|  |  |  | *Целевой показатель 2:*  Количество потребителей, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения после ввода объекта в эксплуатацию |  |  | чел. |  | 12 020 | 0 | 12 020 |