П Р О Е К Т    ПРОЕТ

Калужская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## _____________ №  _______________

О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Обнинского городского Собрания от 13.12.2022  № 01-34 «О бюджете города Обнинска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 23.05.2023),   п. 4.2 и п. 4.3 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Обнинск", их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 N 1626-п, письма прокуратуры города Обнинска от _______________ № ____________,

Постановляю:

1.	Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 30.10.2017 №1728-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды» (далее - Постановление).

1.1. В паспорте муниципальной Программы «Формирование современной городской среды» (далее – Программа):

1.1.1. Пункт 9 «Объёмы финансирования программы, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции следующего содержания:

| 9. Объемы финансирования программы, в том числе по годам реализации | 1 этап Источник финансирования В том числе по годам Итого по 1 этапу (тыс. руб.) 2018 2019 2020 2021 2022 ВСЕГО 31776,8 50880,4 61231,0 34114,8 19812,8 197815,8 Федеральный бюджет 9572,3 4057,9 33229,8 31862,9 18779,9 97502,8 Областной бюджет 13105,0 19224,0 16427,7 298,4 176,1 49231,2 Местный бюджет 9099,5 27598,5 11573,5 1953,5 856,8 51081,8 2 этап Источник финансирования В том числе по годам Итого по 2 этапу Всего по программе: 2018-2024 гг. 2023 2024 (тыс. руб.) ВСЕГО 150364,8 32077,4 182442,2 380258,0 Федеральный бюджет 126556,1 30889,5 157445,6 254948,4 Областной бюджет 192,8 289,7 482,5 49713,7 Местный бюджет 23615,9 898,2 24514,1 75595,9 |
| --- | --- |

1.2. Таблицу 1 Раздела 4 «Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.» муниципальной Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Подраздел 7.2 раздела 7 Программы "Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной Программы" изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. Раздел 8 «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2.	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

3.	Контроль   за исполнением    настоящего   постановления   возложить  на заместителя главы    Администрации     города  по  вопросам  городского хозяйства  И.В. Раудуве.

Глава Администрации города 	                                                                    Т.Н. Леонова

# Приложение № 1

к Постановлению

Администрации города Обнинска

от _____________№ ________

### 4. Перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг.

### Таблица № 1

| Годы | Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| 2018 | Гурьяновский лес (2-й этап) | - устройство игровой детской площадки; - устройство спортивной площадки; - установка малых архитектурных форм; - устройство ландшафтных пешеходных дорожек |
| 2019 | Гурьяновский лес (3-й этап) | - строительство наружного освещения спортивной и игровой детской площадок; - устройство видеонаблюдения площадок; - установка малых архитектурных форм; - устройство ландшафтных пешеходных дорожек |
|  | Пешеходная зона по ул. Лейпунского (1-й этап) | - ремонт инженерных сетей; - ремонт фонтанного комплекса |
| 2020 | Пешеходная зона по ул. Лейпунского (2-й этап) | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - устройство освещения; - озеленение; - восстановление фонтанного комплекса |
| 2021 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Курчатова, д. 13 | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
|  | Благоустройство по ул. Победы (от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь) | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |
| 2022 | Благоустройство сквера по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра "Мир") | - устройство нового покрытия тротуарных дорожек; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - озеленение территории |
| 2023 | Благоустройство территории, расположенной между домами N 129 и 137 по пр. Ленина | - устройство нового покрытия тротуарных дорожек; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - озеленение; - устройство дренажной системы и системы водоотведения; - строительство амфитеатра; - устройство детских и спортивных площадок; - организация видеонаблюдения и точек доступа в Интернет |
|  | Благоустройство сквера "Репинский овраг" в г. Обнинске Калужской области (в районе пр. Ленина, д. 69) | - устройство нового покрытия тротуарных дорожек; - устройство наружного освещения; - устройство дренажной системы и системы водоотведения; - устройство детских и спортивных площадок; - озеленение; - установка малых архитектурных форм; - организация водного объекта; - организация экотропы; - организация видеонаблюдения и точек доступа в Интернет |
| 2024 | Благоустройство пешеходной зоны вдоль ул. Энгельса (от пр. Маркса до ул. Курчатова) в г. Обнинске (1 этап благоустройства) | - мощение тротуара тротуарной плиткой; - устройство освещения; - установка малых архитектурных форм; - установка газонного ограждения; - озеленение |

Приложение № 2 к  Постановлению

Администрации  города  Обнинска

от __________ № _________

7. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

## 7.2. 2-й этап: 2023 - 2024 годы

| N п/п | Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) | Весовой коэффициент индикатора | Сроки реализации | Единица измерения | Источники финансирования | Годы реализации | Итоговое (суммарное) значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка концепций, проектной документации объектов благоустройства и проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству | 2023 - 2024 | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 126556,1 | 30889,5 | 157445,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 192,8 | 289,7 | 482,5 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 23615,9 | 898,2 | 24514,1 |
|  |  |  |  | Всего по мероприятию 1 | 150364,8 | 32077,4 | 182442,2 |
|  | <*> В том числе разработка проекта благоустройства сквера "Репинский овраг" в г. Обнинске Калужской области (район дома N 69 по пр. Ленина) |  |  | Местный бюджет | 6800,0 |  |  |
|  | <*> Разработка заявки для участия в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году |  |  | Местный бюджет | 3200,0 |  |  |
| 1.1 | Индикатор 1. Количество благоустроенных общественных территорий | 0,4 |  | ед. |  | 2 | 1 | 3 |
| 1.2 | Индикатор 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий | 0,3 |  | % |  | 84,23 | 87,0 | 87,0 |
| ИТОГО по программе на втором этапе | тыс. руб. | Всего | 150364,8 | 32077,4 | 182442,2 |
| В том числе | тыс. руб. | Федеральный бюджет | 126556,1 | 30889,5 | 157445,6 |
|  | тыс. руб. | Областной бюджет | 192,8 | 289,7 | 482,5 |
|  | тыс. руб. | Местный бюджет | 23615,9 | 898,2 | 24514,1 |