ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2016 год

- Результаты, достигнутые за 2016 год на основании индикаторов                Программы

  - Отчет  об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной

программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» по итогам 2016 года

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Абсолют ное отклонение | Относи тельное отклонение, в% | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчётный период (2016 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчёт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мероприятие 1 Ремонт и содержание муниципального жилья |
| Индикатор 1 количество отремонтированного жилья | единиц | 1 | 3 | 2 | +200,0 | Подано и удовлетворено3 заявки на ремонт |
| Мероприятие 2Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| Индикатор 1 объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту | Кв.м | 129 721,0 | 107 137,05 (среднегодовое значение) | -22 583,95 | - 17,4 | Средства освоены в размере заявленной потребности по фактически наличествующих муниципальных помещений. Объем муниципального жилищного фонда оказался ниже прогнозируемого, т.к. в течение года часть помещений была приватизирована |
| Мероприятие 3Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города |
| Индикатор 1: время оперативного реагирования на аварийные ситуации | Мин. | 26 | 26 | 0 | 0,0 |  |
| Индикатор 2: количество аварийных выездов | Ед. | 12 250 | 12 548 | 298 | -2,4 | Увеличение порывов на трубопроводах |
| Мероприятие 4Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ |
| Индикатор 1: наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ | мест | 15 | 10 | -5 | - 33,3 | Сокращение рабочих мест ввиду образования единого информационного расчетного центра |

  - Реализация мероприятий Программы позволила:

Обеспечить организацию аварийно-диспетчерского обслуживания населения, ликвидацию аварийных ситуаций и проведение ремонтно-восстановительных работ в многоквартирных жилых домах города.

В 2016 году в городе насчитывалось  629 МКД.

На обслуживании аварийно-диспетчерской службы МП «УЖКХ»  находилось 540 МКД, что на 3,4 % меньше, чем в 2015 году (на обслуживании которой  находилось 559 МКД).

Аварийно-диспетчерской службой за 2016 год было произведено 12 548 аварийных выездов, что на 1% меньше, чем в 2015 году  (12 681 аварийный выезд), но 2,4 % больше, чем утверждено в Программе (12 250).

В 2016 году количество выездов связанных с проблемами отопления составило  2 % из общего количества выездов (выезды, связанные с отоплением составило – 226  выездов), что составило 4 % от количества выездов в 2015 году (количество выездов в 2015 составило - 5 758).

Большое количество выездов в 2016 году (13,4%) связано со сварочными работами  (1688 выезда), их количество относительно  2015 года  увеличилось  на 46,1 % (в 2015 году –1155 выездов), что связано  с увеличенным количеством порывов на трубопроводах вызванных перепадом давления в сети из-за изношенности труб и вследствие низкого качества обслуживания  МКД управляющими организациями.

В созданной схеме бесперебойного электроснабжения диспетчерского пункта аварийно-диспетчерской службы предприятия, предусматривающую независимую продолжительную работу телефонной связи с потребителями,  радиосвязи с аварийными бригадами и работу с базой, выявили существующие недостатки и провели модернизацию, что установило стабильную и исправную работу.

Создан аварийный запас материальных средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в выходные (праздничные) дни, что позволяет сократить время реагирования на аварийные ситуации 26 мин.  в 2016 году, что меньше на 1 мин., чем в  2015 году (27 мин).

Наличие  оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ уменьшилось по сравнению с 2015 годом (14 мест) до 10 мест, вместо планируемых 15 мест из-за сокращения рабочих мест ввиду образования единого информационного расчетного центра. Денежные средства освоены на обновление технического оборудования существующих рабочих мест.

Обеспечено софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

За счет средств Фонда капитального ремонта  в городе Обнинске в 2016 году выполнены следующие работы:

- замена лифтового оборудования в количестве 66 лифтов в 27 многоквартирных домах на 117,1 млн. рублей;

-   ремонт кровельного покрытия на 3-х многоквартирных домах на 10,74 млн. рублей;

-   ремонт отмосток на  двух многоквартирных домах на 0,87 млн. рублей.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

2.1. Мероприятие «Ремонт и содержание  муниципального жилья» выполнено в большем количестве, но при меньших затратах, чем определено Программой.

На средства бюджета, выделенные на выполнение работ по ремонту и содержанию  муниципального жилья, отремонтировано вместо одной квартиры три квартиры согласно поданных  заявок на ремонт. Денежные средства освоены в размере заявленной потребности по фактически наличествующим  видам работ.

2.2. Мероприятие «Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено в меньшем количестве, чем определено Программой,  в связи с тем, что в отчетном году были приватизированы в частную  собственность жилые помещения в многоквартирных домах, вследствие чего произошло уменьшение площади на 17,4 %.

3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы

3.1. Сводная таблица финансирования

| Источники финансирования | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % исполнения |
| Бюджет города | 73 638,3 | 73 514,0 | 99,8 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 73 638,3 | 73 514,0 | 99,8 |

3.2. ОТЧЁТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2016 год

| №№ мероприятий | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объём финансирования муниципальной программы за счёт бюджетных средств (тыс. руб.) | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по источникам |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
|  |  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятие 1 Ремонт и содержание муниципального жилья | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 300,0 | 234,0 | 78,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 234,0 | Средства освоены в размере заявленной потребности |
| 2 | Мероприятие 2 Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 10 200,0 | 10 161,0 | 99,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 200,0 | 10 161,0 | Средства освоены в размере заявленной потребности по количеству фактически наличествующих муниципальных помещений |
| 3 | Мероприятие 3 Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 54 938,3 | 54 919,0 | 99,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 938,3 | 54 919,0 |  |  | 1381,3 | 41,0 | - | - | 1566,0 | 0,0 | 1800,0 | 1381,3 |
| 4 | Мероприятие 4 Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ | Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска, МП "УЖКХ" | 8 200,0 | 8 200,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 200,0 | 8 200,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | 400,0 | 0,0 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | 73 638,3 | 73 514,0 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 638,3 | 73 514,0 |  |

4. Перечень не выполненных в установленные сроки  мероприятий   суказанием причин невыполнения.

Не выполненных мероприятий нет.

5. Информация о внесённых изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений

5.1. Постановлением от  14.03.2016 № 364-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об утверждении муниципальной Программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015№01-06 «О бюджете города Обнинска на 2016 год».

5.2. Постановлением от 28.11.2016 № 1896-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об утверждении муниципальной Программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015 № 01-06 «О бюджете города Обнинска на 2016 год» (в редакции от 29.03.2016 № 03-11, от 28.06.2016 № 01-14).

5.3. Постановлением от 30.12.2016 № 2198-п «О внесении изменений  в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1998-п «Об утверждении муниципальной Программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск», объемы финансирования программы приведены в соответствие с  решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2015 № 01-06  «О бюджете города Обнинска на 2016 год» (в редакции от 29.03.2016 № 03-11, от 28.06.2016 № 01-14, от 27.12.2016  № 01-24), решением  Обнинского городского Собрания от 13.12.2016 № 01-23 «О бюджете города Обнинска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда муниципального образования «Город Обнинск» за 2016 год

|  | Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора) | Вес мероприятия | Весовой коэффициент индикатора | Единица изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | Частный показатель эффективности | Комплексный показатель эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |  |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Мероприятие 1 «Ремонт и содержание муниципального жилья» | 0,004 |  | тыс.руб. | 300,0 | 234,0 | х | 1,000 |  |
|  | Индикатор 1 количество отремонтированного жилья |  | 1,0 | квартира | 1 | 3 | 3,00 | х |  |
|  | К1 = 1,0 *1,0= 1,0 |  |
| 2 | Мероприятие 2 «Софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» | 0,139 |  | тыс.руб. | 10 200,0 | 10 161,0 | х | 0,826 |  |
|  | Индикатор 1 объем муниципального жилья, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту |  | 1,0 | кв.м. | 129 721,00 | 107 137,05 | 0,826 | х |  |
|  | К2 = 0,826 * 1=0,826 |  |
| 3 | Мероприятие 3 «Обеспечение деятельности аварийно-диспетчерской службы города» | 0,746 |  | тыс.руб. | 54 938,3 | 54 919,0 | х | 0,988 |  |
|  | Индикатор 1 время оперативного реагирования на аварийные ситуации |  | 0,5 | мин. | 26 | 26 | 1,0 | х |  |
|  | Индикатор 2 количество аварийных выездов |  | 0,5 | Ед. | 12 250 | 12 548 | 0,976 | х |  |
|  | К3 = 0,5 * 1,0 + 0,5 * 0,976=0,988 |  |
| 4 | Мероприятие 4 «Обеспечение деятельности по приему оплаты платежей за услуги ЖКХ» | 0,111 |  | тыс.руб. | 8 200,0 | 8 200,0 | х | 0,667 |  |
|  | Индикатор 1. наличие оборудованных рабочих мест для организации расчетов населения за услуги ЖКХ |  | 1,0 | мест | 15 | 10 | 0,667 | х |  |
|  | К4 = 1,0 * 0,667=0,667 |  |
|  | Интегральный показатель эффективности реализации программы | И = 0,004*1+0,139*0,826+0,746*0,988+0,111*0,667=0,930 | 0,930 |  |

Начальник Управления городского хозяйства                                                                                                А.В. Ерёмина

Исп. Семенова Е.Н.

Тел.: 5-82-28